Todo cambio en un software por mínimo que parezca genera un impacto en todo los módulos del mismo, estos deben ser probados y verificados antes y después de agregar el cambio que sigan funcionando para su despliegue en producción.

Para la planeación de tiempo en este tipo de caso, se debe incluir el tiempo de análisis, no se puede entrar a modificar el programa sin antes analizar que impacto tiene sobre el o los módulos que están relacionados.

Si la aplicación es una aplicación web que implica una arquitectura MVC, y esta consume servicios SAO and REST, todas estas deben ser analizadas y probadas por separado. Generando un panorama controlado es decir se ingresan unos datos y de ante mano se conoce la respuesta de la aplicación.

En metodologías ágiles como SCRUM este tipo de análisis se tienden a obviar, o al menos en la mayoría de los casos los equipos de desarrollo planean el tiempo según las actividades que se deben crear y no incluyen un tiempo de análisis y prueba.

Si estos dos tiempos no son incluidos, el desarrollo estará basado en una subestimacion generando incumplimientos y mala imagen ante los clientes los cuales generan compromisos con el tiempo pactado.

Se debe tener alta disciplina para probar (no conocimiento aquí no es necesario), solo hacer seguimiento a cada una de las variables y seguir el flujo del programa.

En esta parte aun no se codifica, es necesario estimar un tiempo mínimo de 4 horas, y tomar todo ese tiempo para esa actividad, no hacerlo implica en muchos casos que el 50 % del tiempo planeado para el desarrollo sera utilizado en la búsqueda y corrección de errores.